## Slide 2: O problema
Confiança é um problema entre pessoas que precisam contratar outras para atuar em um de seus estabelecimentos, principalmente quando estão sozinhas.​ Recomendações muitas vezes são difíceis de se conseguir.​ Locais acessíveis nem sempre estão disponíveis.
Pensando nisso, o iSujou propôs uma solução em uma plataforma que unifica empregados, faxineiros e proprietários de imóveis, onde podem ser feitos anúncios, avaliações e acordos para limpezas de forma rápida e fácil.

## Slide 3: Tecnologias utilizadas
.Net Core 3.0
e Entity Framework Core
SQL Server
React JS

## Slide 4: Requisitos funcionais principais
Além dos cadastros básicos, os seguintes requisitos funcionais foram atendidos:
Cadastro de anúncios
Realizar proposta em um anúncio
Fluxos da proposta (aceitar, recusar, suspender...)
Avaliações, Feedback e Conquistas de uma limpeza ou atendimento

## Slide 5: Requisitos não atendidos
O único requisito funcional não atendido foi o RF07, onde o sistema sugere ao empregado doméstico anúncios para ele se candidatar.
Entretanto, durante o desenvolvimento e teste do trabalho identificamos a necessidade de páginas com mais alguns detalhes, filtros ou até mesmo melhorias no fluxo.

## Slide 6: Cronograma
Data | Descrição
14/04/2020 | Estrutura base dos projetos e autenticação.
21/04/2020 | Cadastro de usuários e imóveis.
28/04/2020 | Anúncio de imóveis.
12/05/2020 | Atribuir e cancelar empregado ao anúncio.
19/05/2020 | Proprietário pode recusar candidatura.
26/05/2020 | Fechamento de contrato.
09/06/2020 | Perfil, conquistas, avaliações e histórico.
16/06/2020 | Sugestão de empregados recomendados.
23/06/2020 | Revisão e validação do projeto.
Básico
Atrasamos na autenticação.
Fluxo
Nenhum atraso, mas houveram problemas durante o desenvolvimento.
Recomendação
Nenhum atraso, mas houveram mudanças na entrega.

## Slide 7: Lições aprendidas
Não subestimar o cronograma ou algum épico, principalmente quando não possui muito conhecimento nas ferramentas/tecnologias utilizadas, pois qualquer pequeno problema pode precisar de muito esforço para ser resolvido.
Sobre tecnologias, criar POCs antes de coloca-las em prática, para garantir o entendimento e facilitar na aplicação real.
Em relação a gestão do projeto, ter adotado algum tipo de cerimônia para preparar e equilibrar os conhecimentos sobre o problema, detalhar os épicos de maneira mais assertiva para que todos da equipe estejam balanceados no que deve ser feito.

## Slide 8: Obrigado!